ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Lic. Mónica Daroni

Directora de Tecnología

Municipalidad de la Ciudad de Rawson

RESUMEN

El proyecto consistió en generar un nuevo modelo de gestión, para poder brindar más y mejores servicios para la comunidad, eficientizando procedimientos, realizando un exhaustivo control de las finanzas municipales y facilitando el acceso por parte de la comunidad a la información municipal y a la tecnología.

Para ello se implementó un sistema informático en el edificio municipal y otras dependencias del mismo (todas estas interconectadas con el municipio – con actualización en línea de la información), que permite analizar todos los problemas sociales que existen, las tendencias, los planes otorgados, el seguimiento, etc.

La conformación de un nuevo modelo de gestión administrativo, el incremento de la capacidad de recaudación, la disminución de los costos operativos, la capacitación del personal y acercar la tecnología a la comunidad, constituyen los aspectos principales para el desarrollo del proyecto. Constituyendo así, una metodología de trabajo eficiente para la asistencia social y mejorar constantemente los servicios brindados a los contribuyentes, incrementando sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de este Departamento.

El Análisis y la implementación de las tecnologías de la información en nuestros procesos de gobierno y la entrega de servicios del Estado a la comunidad, hacen que Rawson en la actualidad cumpla con lo denominado como Gobierno Electrónico.

- PRESENTACIÓN

Cuando  hablamos de Modernización del Estado hablamos de conceptos estrechamente ligados al e-Government. La aplicación de las TIC a la gestión de gobierno debe estar basada en un plan estratégico que asegure dicha implementación.

Al iniciar nuestro proyecto, nuestros principales objetivos eran:

- Asegurar y promover rapidez, eficiencia, eficacia y ductilidad.

- Elevar la productividad de los servicios que se prestan a la comuna.

- Lograr el cumplimiento del marco normativo vigente en materia tributaria municipal, teniendo como metas aumentar los niveles de recaudación y disminuir la morosidad.

- Capacitación permanente del RRHH.

- Mejorar la calidad y oportunidad de la información.

- Instalar un sistema informático totalmente integrado.

- Promover el intercambio de información con áreas dependientes de la administración pública provincial y nacional.

- Implementar concepto de Ventanilla Única.

- Descentralizar la Información para descentralizar la Gestión.

- Poner el gobierno al alcance de la comunidad

- Asegurar la interacción con los ciudadanos por cualquier vía.

- Brindar acceso a la comunicación y a la información.

- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL

La estructura municipal presentaba un cuadro deficiente, enmarcada por la presencia de viejos patrones burocráticos. No existían unidades de coordinación, lo cual impedía la optimización de la utilización de los recursos existentes con impactos negativos en los mecanismos de recaudación y de control de erogaciones. Los circuitos administrativos que se generaban eran ineficientes y habitualmente se sustituían por vínculos informales o influencias ajenas a la propia administración.

Se comprobaba la existencia de estructuras orgánicas fragmentadas que superponían funciones y tareas, duplicaban los gastos de funcionamiento, y demoraban la circulación de documentación e información.

La situación descripta nos mostraba una estructura orgánica municipal absolutamente ineficiente y sin posibilidades de respuesta a los requerimientos de la comunidad. Su capacidad tributaria se encontraba reducida a la mínima expresión con existencia de un sistema tributario con elevados costos operativos, altos índices de evasión y padrones de contribuyentes totalmente desactualizados.

La profunda crisis económica, financiera y administrativa en que se hallaba inmerso el municipio, ha conducido a sus autoridades a la ejecución de un Proyecto de Reforma Administrativa y de Informatización Municipal, con medidas e instrumentos orientados a revertir el estado situación, reformulando el aparato estatal municipal y estableciendo un sistema moderno y eficiente de administración.

De acuerdo al relevamiento realizado, no se observaban áreas o unidades bien delimitadas en cuanto a su funcionalidad u operatividad. Esta situación originaba que en la interacción de estas unidades, los circuitos de información sean tan complejos que dificultaban el orden en esa circulación e inducían a un sistema lento y sin información fiable. Se advertían procesos altamente repetitivos, tareas desglosadas en distintas áreas que debieran ser ejecutadas en una sola, y otras que se realizaban indistintamente en varias unidades.

El municipio contaba con un mínimo equipamiento informático para la registración electrónica de la información con dos sistemas obsoletos, a saber: un sistema de liquidación de haberes y un sistema de emisión de boletas y generación de planes de pago correspondiente al área de rentas. Por esta razón, los archivos eran permanentemente consultados en forma manual. Si sumamos a esto, las condiciones poco apropiadas en que se mantienen, el resultado de las consultas normalmente era insatisfactorio.

En estas condiciones, difícilmente el municipio podía brindar a la comunidad información y acceso a la tecnología.

En resumen: El municipio contaba con sistemas obsoletos y escaso equipamiento:

- 4 computadoras

- No existía cableado de red

- Serios problemas eléctricos

- Un sistema en el área de rentas que generaba información inconsistente

La inexistencia de procedimientos administrativos derivaba en desorden, ineficiencia, falta de productividad y falta de información para la toma de decisiones a cualquier nivel.

El recurso humano municipal se encontraba poco motivado, escéptico a los cambios que proponíamos y sin capacitación alguna en tecnología.

- IMPLEMENTACION DEL e-GOVERNMENT

Los pasos a seguir consistían en:

  - Instalar Infraestructura tecnológica

A la fecha, se encuentra instalada la siguiente infraestructura:

- Redes

  - Cableadas

    - Redes Categoría 5 para 400 puestos de trabajo.

    - 9570 mts. de cableado

  - Inalámbricas

    - 2 Enlaces Punto a Punto tecnología Canopy.

    - 4 Enlaces Punto Multipunto tecnología Canopy (en Instalación) ampliable a 21 puntos.

    - 6 zonas Wi-Fi para uso Interno

  - Nodos de Distribución de Servicio de Internet

    - 5 Nodos habilitados

    - 810 usuarios del servicio

    - 12.5 Mbps de contratación de Banda Ancha

- Servidores de Red

  - 4 Servidores de acceso a Datos

    - Sistemas

    - Usuarios

    - Mapas

    - Web

- Terminales de Red

  - 190 Terminales (puestos de trabajo)

- Impresoras

  - 70 impresoras locales

  - 2 Impresoras de Red de Gran Envergadura

  - Implementar un sistema integrado de gestión

Se describen a continuación las características generales de las dependencias donde se aplicó la iniciativa, se tuvo en cuenta principalmente misiones y funciones de cad unidad, objetivos de la unidad, grado de formalización y de los procedimientos, tipo de departamentalización (rígida o flexible):

La Organización Administrativa y el Sistema Informático que se implementó, se aplicó a las áreas que se describen resumidamente a continuación:

- RENTAS:

Situación inicial:

La actividad de este departamento se encontró minimizada por razones tales como no contar con las herramientas adecuadas (disponía de un sistema informático plagado de falencias y limitaciones, con lo cual el procesamiento de la información es prácticamente manual, un padrón de contribuyentes desactualizado y personal no capacitado para el desarrollo de sus funciones). La precariedad de las herramientas de trabajo hacía lento e impreciso el desenvolvimiento de esta área. No se visualizaban mecanismos de control ni de seguimiento del estado de contribuyentes con respecto a sus obligaciones tributarias.

Funciones: Cobro de tasas municipales vigentes y deudas de los contribuyentes, extensión de certificados, conexiones e inspecciones.

Procedimientos:

- Empadronamiento de contribuyentes sobre Inmueble y Actividad Comercial e Industrial.

- Emisión de Boletas de pago de tasas.

- Actualización de deudas.

- Intimaciones de Pago.

- Emisión de Planes de Pago de deudas.

- Partes diarios y mensuales de Ingresos.

- ACCIÓN SOCIAL:

Situación inicial:

El área de Acción Social se encontró un tanto disociada del circuito general. En cuanto a las herramientas con que contaba para su funcionamiento, puede verse que no son las adecuadas para un control dinámico tan necesario como lo es el requerido. La información de los subsidiados se registraba en fichas manuales con las cuales no puede realizarse un cruzamiento de la información acerca de parentescos y relaciones entre los mismos. A consecuencia de esto, la distribución de los recursos podría no ser la apropiada.

Funciones: Distribución de los recursos destinados a asistencia social y control permanente de los existentes.

Procedimientos:

- Empadronamiento de beneficiarios.

- Informes socio – económicos.

- Control de las asignaciones asistenciales.

- MESA DE ENTRADA:

Situación inicial:

Esta unidad adolecía de una falta de estructuración interna al nivel de documentación y de ejecución de procesos. La organización del tránsito de la documentación no se realizaba adecuadamente, siendo el organismo que en mayor medida originaba la sobresaturación del circuito en algunas áreas, la no-confluencia de información en otras y la no-racionalización en el direccionamiento de expedientes de acuerdo a prioridades y destinos.

Funciones: Responsable de la organización de expedientes y documentación en tránsito y del direccionamiento del circuito dentro del esquema administrativo de la municipalidad.

Procedimientos:

- Administración de Expedientes: incorporación y registración de pases entre las unidades organizacionales y áreas externas.

- Actualización de Estados de expedientes.

- Registro en Libro Índice.

- TESORERÍA:

Situación inicial:

Toda su operación se realizaba en forma manual. Teniendo en cuenta la importancia y el grado de exactitud que requieren los procedimientos en esta área, la operación manual de los mismos requería de un tiempo y un esfuerzo no acordes con la actualidad, produciendo como consecuencia, resultados insatisfactorios

Funciones: Responsable de los ingresos y egresos financieros municipales y de las operaciones bancarias relacionadas.

Procedimientos:

- Pago a proveedores.

- Ingresos de cobro de tasas por cajeros y entidades recaudadoras externas .

- Emisión de cheques.

- Depósitos bancarios.

- Transferencias entre cuentas propias de la Municipalidad y desde Organismos Nacionales o Provinciales.

- Conciliación bancaria.

- COMPRAS:

Situación inicial:

Esta área presentaba un movimiento escaso y, al igual que las áreas ya analizadas, se manejaba con herramientas precarias, lentas y obsoletas. No contaba con un archivo depurado de proveedores. Los procedimientos se realizaban a destiempo con respecto a las normas establecidas.  Todo esto condujo a la desincronización del circuito administrativo, a la carencia de estadísticas (aún manuales) para la evaluación de los procesos de compra, y a un conocimiento incierto acerca del estado de cuenta de la municipalidad con los proveedores.

Funciones: Pedido de presupuestos, control de calidad, recepción de materiales y entrega de los mismos.

Procedimientos:

- Administración de Datos de Proveedores.

- Administración de Artículos.

- Pedido de Cotizaciones o Presupuestos.

- Emisión de Pedidos de Compra.

- Conciliación de Pedidos de Compra.

- Estadísticas e informes necesarios para la evaluación del perfeccionamiento de las operaciones de compra a proveedores.

- DEPÓSITO:

Situación inicial:

El control de stock es elemental. Los formularios utilizados para el ingreso y egreso de mercaderías y otros elementos son varios y todos con las mismas funciones. Esto conduce a un escaso aprovechamiento del recurso humano y a un ineficaz control del inventario.

Funciones: Control de las entradas y salidas de materiales, herramientas y demás elementos que necesiten su almacenamiento en este área.

Procedimientos:

- Control de tipo, cantidad, calidad y especificaciones de los materiales recepcionados y confección de los comprobantes pertinentes para su posterior registración.

- Inventarios.

- Control de cumplimiento por parte del proveedor con el Pedido efectuado.

- PERSONAL:

Situación inicial:

Al igual que el resto de las dependencias de la Municipalidad, el área de Personal sólo contaba con legajos físicos de los agentes, con lo cual, la consulta de la información debía realizarse en forma manual, sin posibilidad de que la Secretaría de la cual depende o el Intendente, pudieran acceder a la misma en forma ágil a través de un sistema electrónico de legajos. El control horario, de asistencias, etc., se realizaba mediante un reloj mecánico con el consabido problema que se desprende de esta modalidad de operación.

Funciones: Administración de legajos, contratación de personal, concursos, control horario, sanciones, etc.

Procedimientos:

- Solicitud de documentación al personal para la confección de los legajos.

- Control Horario: registración de las novedades diarias referidas a horarios, ausencias, partes médicos, y demás información que interviene en este cálculo.

- Elaboración de Informe de novedades al Departamento de Informática para la Liquidación de Haberes.

- ARCHIVO:

Situación inicial:

Era una tarea que se realizaba en forma eventual y todo quedaba plasmado en papel. Esto determinaba un acceso nulo a la información, a fin de obtener parámetros para la toma de decisiones o para el simple control de los bienes.

Funciones: Archivo y mantenimiento de expedientes y documentación del municipio.

Procedimientos:

      - Incorporación de expedientes y documentos municipales al archivo.

- DESPACHO:

Situación inicial:

Esta área utilizaba el procesador de textos Word de Microsoft para la redacción de los Decretos y Resoluciones. Dicha herramienta permite sólo prolijidad en la presentación de los mismos, pero induce a errores de duplicación y reutilización de archivos. El registro en el Libro Índice se realiza en forma manual y a destiempo con respecto a la generación de los mismos.

Funciones: Redacción, elaboración de Decretos y Resoluciones, puesta en vigencia de las ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante y notificación a las distintas áreas.

- CONTADURÍA:

Situación inicial:

Como organismo neto de control, carecía de herramientas informáticas para cumplimentar su labor. La registración de la información se realizaba paralelamente en varios soportes y a un mismo tiempo, siendo los mismos totalmente obsoletos. Esto mantenía al personal ocupado en tareas lentas y redundantes, imposibilitándole realizar otras funciones propias de esta unidad por la baja productividad que generan estos procesos. La información que recepcionaba de las unidades con las que se relaciona era también redundante. Esta situación se suscitaba debido a que cada área trabajaba con información que es común a todas ellas, pero lo hacían en forma individual conforme al tipo de operación que utilizaba el municipio: “manual”.

Funciones: Organismo de contralor municipal.

Procedimientos:

- Elaboración del Presupuesto Municipal.

- Registración de Ingresos y Egresos.

- Intervención en el circuito de Compra y Contrataciones.

- Elaboración de Balances, Registración en Libros Contables (Imputaciones, Ingresos, Egresos, etc.).

- Confección de Informes para el Tribunal de Cuentas.

  - Sistema Informático implementado

El Sistema Informático que se implementó se aplica a las áreas que se detallan a continuación, como subsistemas de un Sistema Integrado de Administración Municipal (SIAM).

Conjuntamente con la implementación del Sistema, se generó las normas de procedimiento necesarias para determinar funciones, responsabilidades y modalidades de operación de cada tarea a ser efectuada en las diferentes unidades organizacionales de la Municipalidad.

Este ordenamiento administrativo, acompañado de una herramienta informática adecuada como la que se instaló y bajo condiciones apropiadas de hardware, permitio a la Municipalidad el desarrollo óptimo de sus actividades y la toma de decisiones por parte de los niveles decisores con información confiable, precisa e inmediata. Teniendo un análisis de situación minucioso de la problemática social, se buscó cubrir los problemas a más gente necesitada con, tal ves, el mismo dinero o con un aporte mínimo, obteniendo así una mejor distribución de recursos.

También se obtuvo un acercamiento con los contribuyentes del departamento, además de mejorar los servicios en relación a las necesidades detectadas.

Subsistema de ACCIÓN SOCIAL: Este módulo tiene como misión principal la de efectuar un permanente control de las actividades de la unidad organizacional, permitiendo obtener la transparencia que debe caracterizar a su accionar. El control mencionado se refiere a mecanismos adecuados para el ágil y seguro desarrollo de las actividades. Entre estos mecanismos se encuentra el de control de stock, registración de datos de las personas asistidas para permitir el monitoreo permanente de los servicios y ayudas otorgados y los destinatarios de los mismos.

Subsistema de COMPRAS: Tareas Básicas:  a.- Administración de Proveedores: b.- Administración de Artículos: incorporación, modificación, baja,  consultas y listados de los artículos necesarios para la municipalidad. c.- Formas de Contratación: d.- Pedidos de suministros: emisión y anulación de pedidos de compra a proveedores, con las restricciones impuestas por la cotización activada. e.- Estadísticas e informes: necesarios para la evaluación de las operaciones de compra a proveedores.

Subsistema de ADMINISTRACIÓN CONTABLE – FINANCIERA: PRESUPUESTO: a.- Ingreso de Partidas Presupuestarias de Ingreso y Egreso. b.- Ingreso de Partidas de Pasivos y Créditos. c.- Modificaciones Presupuestarias. d.- Posibilidad de procesar dos Ejercicios en forma simultánea e independiente.

Subsistema de ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Generación de Recursos): CONTRIBUYENTES:  a.- Actualización de una base de datos unificada para la administración de contribuyentes sobre Inmuebles y la Actividad Comercial e Industrial. b.- Posibilidad de agrupar distintas Nomenclaturas catastrales y cuentas comerciales bajo un Código Único (CU) para una misma razón social o persona física sin perder la independencia de la información para cada uno de ellos, pero si facilitando el cálculo total de la deuda para una determinada empresa o persona. c.- Asignación automática de conceptos de cobro de acuerdo a la sección o actividad comercial que desarrolle.

Subsistema de MESA DE ENTRADAS: Tareas Básicas: a.- Administración de Expedientes: incorporación y control de datos y registración de pases entre las unidades organizacionales y áreas externas. b.- Actualización de Estados: actualización del estado de los expedientes indicando ubicación física, situación, fecha y hora de la  erivación. c.- Estadísticas e informes de Expedientes: listados y consultas sobre el curso de los expedientes ingresados en función de parámetros tales como fechas, estados, ubicaciones, unidad iniciadora y permanencia en oficinas.

Subsistema de RECURSOS HUMANOS (Administración de Personal y Control Horario): Este subsistema permite registrar la información de los agentes municipales y el control de horarios.

Subsistema de TESORERÍA: El presente sistema es de fundamental importancia, ya que es quien cierra los circuitos Contable y de Rentas. Esto es debido a que este sistema permite efectuar las siguientes operaciones:

Subsistema de DESPACHO: Este subsistema permite la generación y administración de Normas Legales. Algunas de ellas pueden automatizarse.

Subsistema de ARCHIVO: El objetivo principal de este subsistema es el de permitir una ágil ubicación de expedientes y documentación que pasa a formar parte del archivo permanente del municipio. Un sistema de esta naturaleza proveerá del orden necesario para la búsqueda inmediata de la información solicitada.

Subsistema de DEPÓSITO: El objetivo esperado de este subsistema es el de permitir efectuar un minucioso control de las entradas y salidas de materiales, herramientas y demás elementos que necesiten su almacenamiento en este área.

Subsistema de OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: Este subsistema responde a las necesidades de efectuar un seguimiento a los proyectos pertenecientes a esta área, con la debida registración de los movimientos que van produciéndose. Esto significa que, una vez almacenado el proyecto, se procede a ingresar información referida al avance de obra y consumo de materiales.

Subsistema ENCUESTAS SOCIALES: El objetivo principal de este subsistema es el de obtener información precisa sobre distintas situaciones sociales, y que sirva para el análisis y poder atender mejor todas las situaciones que quedan reflejadas.

Subsistema INVENTARIO: A través de un metodología simple de carga de datos se pueden obtener luego distintos informes que son sumamente útiles para la toma de decisiones o para el análisis y determinación de factores. Permite  la evaluación de todos los bienes inventariables de la Municipalidad.

Funciones y Servicios Generales: Involucra todos aquellos módulos, funciones y servicios generales que se incluyen en todas las aplicaciones, con objetivos específicos, más allá del funcionamiento Administrativo de los mismos.

Capacitación: Capacitaciones en los subsistemas para cada área con tutoría y seguimiento durante la puesta en marcha de cada subsistema, en nociones básicas de hardware, en uso básico de PC y sistema operativo de Red, Cursos básicos de Word y Excel.

Portal WEB: Nuestro portal web se desarrolló teniendo como objetivo el Gobierno Electrónico. Permite la consulta de información y novedades, información sobre áreas, contacto directo con el intendente a través de envio de correos electrónicos, reclamos on line, información cultural y turística, consulta de estados de expedientes, consulta de deudas de rentas municipal, impresión de boletas de rentas para su pago en cualquier entidad habilitada.

Internet Gratis: Distribuimos Internet en forma gratuita para las personas interesadas del departamento sin ningún tipo de requerimiento. Las mismas se conectan a través de un dispositivo que deben adquirir en cualquier casa de venta de equipos informáticos y solicitar la habilitación en la municipalidad o a través del portal web.

- SITUACIONES DE CONFLICTO INICIAL

Dado lo ambicioso del proyecto en cuanto a los resultados esperados, en el contexto de un municipio sin organización, carente de recursos humanos capacitados y financieramente colapsado al momento de encarar el mismo, los problemas que se presentaron y que fueron finalmente resueltos fueron:

- La resistencia del personal municipal al cambio organizacional y a la implementación de una herramienta informática con el consabido preconcepto infundado a ser reemplazados por una computadora. Esta situación generó, en un principio, incertidumbre tanto en jefes de área como en el resto del personal. Una vez convencido el jefe del área de los beneficios que traerían aparejados la reestructuración administrativa y la implementación del sistema informático, los cambios pudieron realizarse con éxito en cada departamento.

- El segundo inconveniente que produjo un gran retraso en la puesta en marcha del subsistema de rentas, fue la migración de los datos del sistema anterior al nuevo sistema implementado. Las falencias del primeramente citado, condujo a realizar toda una auditoría de datos y depuración de información referida a:

- Padrón de Contribuyentes: para la depuración del mismo, se realizó un convenio de intercambio permanente de información entre la Municipalidad y la Dirección de Catastro Provincial.

- Planes de Pago de Contribuyentes: el sistema previo generaba sistemáticamente duplicaciones de las deudas de los contribuyentes, razón por la cual y, considerando que la Municipalidad cuenta con 27500 contribuyente sobre Inmueble y 3800 contribuyentes de Actividad Comercial e Industrial, la tarea de depuración de dichas duplicaciones representó un 30% del total de las tareas ejecutadas en el presente proyecto.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

- Eficiencia en la atención a los contribuyentes.

- Modernización la gestión administrativa municipal.

- Simplificación de las transacciones.

- Incremento en la recaudación y reducción de la evasión impositiva.

- Georeferenciación de la información estadística.

- Ordenamiento del circuito administrativo municipal, proporcionando un marco contenedor para los procedimientos.

- Interrelación entre módulos que evitan tareas redundantes.

- Información confiable, fácil, actualizada e inmediata para la toma de decisiones.

- Seguimiento diario, mensual y anual del control financiero de ingresos y egresos.

- Control presupuestario en tiempo real con los datos de las distintas áreas del municipio, con el cálculo de ejecución de recursos y el cálculo de ejecución de gastos.

- Disminución del gasto.

- Libros contables electrónicos con facilidad de generación y consulta total o parcial.

- Capacitar al RRHH

  - SIAM

    - 170 Usuarios

  - Uso básico de PC y Sistema Operativo

    - 120 Usuarios

  - Paquetes de Oficina

    - 120 Usuarios

- Implementar sistemas de Información Geográfica

  - Estadísticas georeferenciables en forma automática

- Tecnología e Información para el Ciudadano:

  - Terminales Multimedia

    - Tecnología Touch Screen

    - Consulta de Resúmenes de Deuda.

    - Impresión de boletas para su pago.

    - Consulta sobre Estado de un expediente.

    - Consulta sobre Programas Sociales.

  - Cajeros Automáticos

    - Disponibilidad diaria de boletas de pago actualizadas en todo el país

  - Portal WEB: 	www.municipioderawson.gov.ar

    - Información Institucional

    - Organigrama

    - Consulta de Normativa

    - Áreas Municipales

    - Contacto directo con el Intendente vía Mail

    - Reclamos Online

    - Consultas y Pago de Deudas

    - Impresión de boletas Online con códigos de barras.

    - Consulta estado Expedientes

    - Noticias diarias de la gestión

    - Galería de Fotos

    - Proyectos destacados

    - Guía de tramites

    - Información del Departamento

- Acceso a la comunicación y a la información:

  - El municipio instalo 5 nodos de distribución de internet en forma gratuita para toda la zona urbana y suburbana del departamento.

  - En la actualidad contamos con 810 usuarios de nuestro servicio Wi-Fi