GUIA DE TRÁMITES DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, APORTES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  http://tramite.sanjuan.gov.ar/

Disertantes: Lic. Alicia Silvina Millani

Coordinadora de Guía de Trámites (Portal WEB – Progr. de Gob. Electrónico)

E-mail: alicia.millani@speedy.com.ar

Equipo Técnico del Consejo Federal de Inversiones

Antecedentes:

La Guía de Trámites del gobierno de la provincia de San Juan es un producto que se viene desarrollando en forma conjunta con el Consejo Federal de Inversiones desde el año 2000. Originariamente se inició el desarrollo del proyecto con la asistencia del Gobierno de la Provincia de Mendoza (Unidad de Reforma del Estado), quienes cooperaron en el desarrollo inicial aportando su experiencia en aspectos técnicos y metodológicos.

Los sucesivos cambios de gobierno, desde el inicio hasta la actualidad, han permitido replanteos del proyecto como así mismo la reinstalación de la necesidad de brindar una herramienta de gestión eficiente en cada nueva administración, este proceso permitió la perdurabilidad del producto.

En la génesis de la ejecución del Proyecto, la no difusión del uso de algunas herramientas informáticas (conectividad y digitalización de documentos) constituyó tal vez el principal obstáculo para el desarrollo; pero en simultáneo, la propuesta promovía y estimulaba (según las posibilidades del equipo técnico) el empleo de estos nuevos modos de trabajar.

La crisis del 2001significó la parálisis más importante en su desarrollo, toda vez que la gestión de gobierno se vio restringida casi con exclusividad, a las soluciones  fiscales.

Sin embargo, cabe destacar que el replanteo de la continuidad se vio favorecido por la memoria de la práctica en los miembros de la Administración Pública, pervivientes a los cambios políticos.

Descripción del Proyecto:

El proyecto consiste en relevar y publicar en Internet (en el portal del Gobierno Provincial) el modo en el cual, el ciudadano debe realizar sus trámites en la Administración Pública Provincial.

Es un instrumento para optimizar la gestión pública, para que cada quién cuente con una herramienta eficiente al momento de  abordar el aparato burocrático del Estado, las 24 horas, los 365 días del año y saber cómo gestionar: a qué oficina se debe dirigir, la dirección, el horario de atención, el teléfono y el mail del empleado encargado de atenderlo como así también del funcionario responsable. También podrá conocer los requisitos necesarios para realizar el trámite.

En la actualidad hay cargados 341 trámites correspondientes a las siguientes unidades ministeriales: Gobernación, Ministerio de Salud Pública, Dirección de Obra Social de la Provincia, Ministerio de Infraestructura y Tecnología, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Secretaría de Minería. En la actualidad, se ha encarado el desarrollo el proyecto en el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social que era uno de los pocos que no se habían podido incorporar en gestiones anteriores.

La consulta de la Guía de Trámites, permite reducir los niveles de incertidumbre que tiene un ciudadano al momento de gestionar ante el Estado, por que cuenta con una idea clara de lo que sucederá. De este modo el ciudadano obtiene una cuota de poder, se desrigidiza la percepción de la Administración y se contribuye considerablemente al proceso de democratización del vínculo Ciudadano - Estado. Simultáneamente, la aplicación de la metodología con que se opera el proyecto, genera al interior de la Administración Pública, un proceso de toma de conciencia y reflexión sobre los actos de gobierno y las prácticas institucionales reales, cristalizadas en los trámites burocráticos con los que manifiesta su acción. De este modo se activan reingenierías internas propias de la autorreflexión sobre las prácticas institucionales, pudiendo cambiarlas, optimizarlas, en una acción que involucra al empleado público, quién puede participar democráticamente, en el rediseño de su tarea.

La complementación de este proyecto con una etapa de difusión masiva, produce una descongestión de las ventanillas de expendio de información, por que el ciudadano no debe acudir personalmente a solicitar información sobre los trámites. Esta situación a su vez disminuye el desgaste, propio de la excesiva exposición a la que se someten los empleados de ventanilla, quienes además pueden vía Internet (al publicarse su dirección de correo electrónico) informar sobre alguna particularidad del trámite que no estuviese ya contemplada en el formulario de relevamiento.

Operatoria: Consideraciones Metodológicas

El modo para obtener los datos referidos a los trámites que los ciudadanos deben realizar ante la administración pública provincial, excluyen a los trámites de índole interna de la administración, vale decir aquellos que se realizan entre reparticiones estatales.

La obtención concreta de los datos a publicar se realiza con la incorporación de al menos un referente de cada ministerio. Éste cuenta con el aval expreso de la cabeza política del Ministerio de referencia y en este momento, forman parte del Foro de Gobierno Electrónico. Independientemente de la existencia de este referente - responsable existen además, algunos informantes clave, detectados durante el histórico desarrollo del proyecto que son aquellas personas que en realidad cuentan con la información precisa respecto del modo en el cual se realizan los trámites. El contacto y trabajo con estos informantes clave siempre debe seguir una vía jerárquica canalizada a través del responsable de Gobierno Electrónico de cada Ministerio.

Esta información se releva en un formulario tipo de formato simple accesible e igual para todos los trámites. Al mismo se le adjuntan la versiones digitalizadas de los formularios y/o notas pro forma que sean requisitos del trámite. Estos datos son chequeados en su veracidad y calidad gramatical y semántica, siendo posteriormente cargados a una base de datos que cuenta con los mismos campos del Formulario de relevamiento. De este modo aparece publicada como Guía de Trámites en el Portal del Gobierno Provincial (www.sanjuan.gob.ar) y es la que el que el ciudadano consulta en el sitio: http://tramite.sanjuan.gov.ar/ con la ayuda de un buscador desarrollado a tal fin.

Perspectivas a Futuro

En este momento, la mayoría de los ministerios tiene publicados sus trámites y nos encontramos en un proceso de actualización de datos. Esto se debe en gran medida  a los cambios de dirección de las localizaciones de las reparticiones a partir de la re localización en el Centro Cívico recientemente inaugurado, además de la profusión del uso de cuentas de correo electrónico oficiales por parte de funcionarios y responsables de trámites.

En general este proceso de actualización, como el desarrollo todo del proyecto ha tenido como principal obstáculo, aparte de las limitaciones técnológicas de los puestos de trabajo anteriormente señaladas, las resistencias institucionales y culturales propias de la introducción de nuevas formas de gestión.

Estas resistencias se leen en dos actitudes básicas: por parte de los funcionarios, que ante la presentación de la propuesta se muestran muy interesados pero al momento de disponer de recursos para la ejecución, perecen tener otras prioridades. Por parte de los empleados y en la mayoría de los casos, ven en la ejecución de la propuesta el agregado de una tarea a sus desempeños habituales y no alcanzan a comprender al proyecto como un reproceso de sus mismas tareas con un nuevo aditamento facilitador. El éxito de la propuesta está en el efecto demostración, cuando funcionarios y empleados, solucionan problemas con el uso de la herramiento.

Este obstáculo hace que los involucrados en la ejecución del proyecto, debamos realizar una tarea de tipo “artesanal” al momento de covencer e involucrar gestores al proyecto. Esa labor potencia el descubrimiento de líderes naturales, existentes en todas las reparticiones que son quienes hasta ahora, han respondido a la propuesta.

La centralización edilicia y la disponibilidad de datos a priori, respecto de los trámites, armoniza considerablemente la relación ciudadano – administración, toda vez que las dimensiones del edificio y su poder arquitectónico, pueden ejercer un efecto inhibitorio en el abordaje a la Administración. En este sentido, el inicio de una etapa de difusión de las utilidades de la Guía de Trámites, a través de los medios de comunicación y sobre todo, mediante la utilización de islas de información en el mismo edificio, mitigaría este impacto.

La concentración edilicia y la democratización en el uso de la conectividad para la mayoría de los puestos de trabajo, abre una nueva perspectiva para el proyecto, potenciando sus fortalezas.

Así mismo, la Guía de Trámites es un instrumento de fácil réplica para los otros poderes de Gobierno Provincial y los Gobiernos Municipales, toda vez que estos han avanzado considerablemente en el desarrollo de sus páginas Web y portales oficiales. Este producto, como ha sucedido en otras administraciones puede ser además, el primer paso en la línea que con concluye con el trámite electrónico.